DAILY SCRUM

**Datum 11.03.19**

Thema: Fertigstellung des Plakat und definieren der User Stories am PostIT, Aufsetzung GitHub

**Datum 12.03.2019**

Thema: Fertigstellung Plakat und Aufteilung der vorhandenen Aufgaben, Diskussion über generelle Umsetzung

**Datum 21.03.2019**

Gegenseitige Kontrolle der bereits abgearbeiteten Aufgaben, Änderung des bisherigen Datenmodells auf Grund von Implementierungsschwierigkeiten

**Datum: 25.3.2019**

Thema: User Storys definieren, DB erstellen, Userrollen bestimmt

**Datum: 26.3.2019**

Thema: User Storys definieren, DB erstellen,

Mockups erstellen

**Datum 02.04.2019**

Thema: Weiterarbeiten am aktuellen Sprint, definieren der Userinteraktionen

**Datum 08.04.2019**

Thema: Fertigstellung des Sprint, rekapitulieren der fertiggestellten Aufgaben, Diskussion über die Gründe warum vorgenomme Arbeit nicht in diesem Sprint realisiert werden konnten

**Datum: 29.04.2019**

Thema: Planung und Realisierung des derzeitigen Sprints mit paralleler Ausarbeitung des nächsten Sprints. Aufgabenverteilung siehe aktuelles File

**Datum 06.05.2019**

Thema: Aktueller Sprint im Vorgang erneute Änderung der Serveranbindung 🡺 Webservices

Fertigstellung der noch aus letztem Sprint vorhandenen US.

**Datum 13.05.2019**

Thema: Usermanagament fertiggestellt, Login, Registrieren, Kriterien der Oberfläche ändern und ein einheitliches Designschema gestalten

**Datum 20.05.2019**

Thema: Erstes Mockup von 🡺 Lebensmittel hinzufügen, Webservice für User anmelden und registrieren

**Datum: 27.05.2019**

Thema: Weiterarbeiten am aktuellen Sprint 🡺 GUI Design, Lebensmittel u Workout/Übungen anlegen, Webservices

**Datum: 03.06.2019**

Thema: Erstellung der benötigten Dokumente und Beschreibung des Projektes in Arbeit

Anwesenheit

**Sebastian Mauch 🡺 15 anwesend, 1 Abwesend 🡺 93,75%**

**David Mautendorfer 🡺 14 anwesend, 2 abwesend 🡺 87,5%**

**Dominic Stich 🡺 12 anwesend 🡺 4 abwesend 🡺75%**

**Stefan Sonnek 🡺 14 anwesend, 2 abwesend 🡺 87,5%**